PROPUESTA DE PROYECTO DE ESTANCIA

Fecha: 06/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Programa Educativo: |  |  | Ing. En Software |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título del proyecto: |  |  | AbogadoSoft (Backend) |  |  |
| Nombre del alumno: |  |  | Cruz Flores Juan Leonardo |  |  |
| Matrícula: | 202300097 |  |  | Teléfono: | 9985555000 |
| Correo electrónico: |  | 202300097@upqroo.edu.mx |  |  |  |
| Asesor Académico |  | Manuel Alejandro Flores Barrera |  |  |  |
| Proceso |  | Estancia II |  |  |  |

| Empresa donde realizará el proyecto: | Universidad Politécnica de Quintana Roo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección: | Av. Arco Bincentenario, Mza. 11, Lote 1119-33 Sm 255, 77500 Cancún, Q.R., Cancún, México |  |  |
| Asesor empresarial: | Lic. Luis Abraham Padilla Carrillo |  |  |
| Cargo: | Abogado General |  |  |
| Teléfono: | 9982463069 | Correo: | abogado.gral@upqroo.edu.mx |
| Área donde se realizará el proyecto: | Rectoría (Abogado General) |  |  |

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

- Planteamiento del Problema: exponer los aspectos, elementos y relaciones del problema.

Los abogados de la universidad necesitan gestionar documentos (contratos, demandas, convenios) de forma colaborativa y segura, con acceso desde cualquiera de sus equipos y sincronización con una nube institucional con guardado automatizado para la nube y local. Actualmente no existe una herramienta unificada que reúna: gestión documental colaborativa con permisos y asignaciones por grupos, sincronización automática nube-local, gestión de convenios universidad-abogados con soporte tipo Excel, trazabilidad de los cambios colaborativos hechos en los documentos y una interfaz pensada para usuarios no técnicos (accesibilidad, botones grandes, texto legible, flujos simples). Los aspectos centrales del problema son: la dispersión de archivos entre ubicaciones y entre su estado de edición, la falta de control de versiones, permisos y asignaciones, la dificultad para dar seguimiento a convenios y sus vencimientos, la seguridad del guardado de los documentos, la edición colaborativa de los mismos y la barrera de usabilidad para perfiles senior. Las relaciones entre estos elementos exigen una solución de escritorio sincronización en nube y diseño UX/UI accesible.

- Definir los objetivos generales y específicos.

General Desarrollar la lógica del servidor (backend) de AbogadoSoft, destinada a una aplicación de escritorio para abogados, que permita la gestión colaborativa de documentos en una nube privada mediante almacenamiento confiable de archivos y estado de edición en el equipo del usuario, sincronización automática y segura con la nube, control de acceso por rol y por grupo, y ejecución robusta de las operaciones del sistema, garantizando integridad, seguridad, disponibilidad y eficiencia en la gestión de la información. Específicos 1. Implementar el CRUD de documentos (crear, leer, actualizar, eliminar) con visualización y edición embebida para formatos DOCX, PDF, XLSX y TXT. 2. Centralizar el almacenamiento de documentos y convenios en una arquitectura unificada con consistencia nube–local. 3. Diseñar e implementar un sistema de grupos con permisos (lectura, escritura, administrador) e invitación por código. 4. Diseñar el sistema de usuarios, roles (abogado, auxiliar) y grupos, con permisos granulares (lectura, escritura, administrador) y asignación de archivos. 5. Implementar sincronización automática bidireccional (SQLite local – nube Firebase/Supabase) con auto-guardado, modo offline y resolución de conflictos. 6. Desarrollar el módulo de convenios tipo Excel con estados (activo, pendiente, vencido), importación/exportación XLSX y alertas de vencimiento. 7. Implementar estados de documento (activo, pendiente, inactivo, visto, editado) con registro automático de cambios con importación/exportación Excel, y alertas de vencimiento.. 8. Desarrollar control de versiones con historial, restauración y solucionador de conflictos. 9. Implementar edición colaborativa en tiempo real con control de concurrencia. 10. Desarrollar bitácora de actividad (auditoría) por usuario y acción. 11. Garantizar seguridad mediante autenticación y respaldo automático.

- Establecer los alcances de su proyecto y los entregables finales. (Metas a la que apunta)

Alcances 1. Implementación de la arquitectura de almacenamiento centralizado para documentos y convenios, con sincronización nube–local. 2. Desarrollo de los servicios API necesarios para la gestión de documentos, convenios, usuarios, roles y grupos. 3. Implementación de control de acceso basado en roles y permisos granulares. 4. Desarrollo del sistema de sincronización automática con soporte offline y resolución de conflictos. 5. Implementación de control de versiones, bitácora de actividad y trazabilidad de cambios. 6. Desarrollo del sistema de estados de documentos y convenios con alertas automáticas. 7. Implementación de edición colaborativa en tiempo real. 8. Aplicación de mecanismos de seguridad (autenticación, cifrado e integridad de datos). Entregables finales 1. Backend funcional desplegado y documentado. 2. API documentada (ej. Swagger/Postman). 3. Base de datos estructurada (modelo entidad–relación y scripts). 4. Sistema de sincronización nube–local operativo. 5. Módulo de control de versiones y bitácora funcional. 6. Sistema de permisos por roles y grupos implementado. 7. Módulo de gestión de convenios con importación/exportación Excel. 8. Documento técnico con arquitectura, tecnologías utilizadas y manual técnico. 9. Manual de instalación y configuración. 10. Pruebas funcionales documentadas 11. Aplicación AbogadoSoft instalable (Windows/macOS) con autenticación, CRUD de documentos, grupos, permisos y sincronización nube/local. .

- Metodología de desarrollo a utilizar (justificar el uso de la metodología a usar)

Metodología Para el desarrollo del backend de AbogadoSoft, con una duración estimada de cuatro meses, se utilizará la metodología ágil Scrum. Fase 1 – MVP (4–6 semanas) Arquitectura backend, modelado de base de datos (SQLite + nube), autenticación y CRUD de documentos con persistencia local. Fase 2 – Colaboración (3–4 semanas) Roles (abogado, auxiliar), grupos, permisos granulares, estados de documento y sincronización automática nube–local. Fase 3 – Control y Versionado (3–4 semanas) Auto-guardado, control de versiones, bitácora de actividad, resolución de conflictos y edición colaborativa en tiempo real. Fase 4 – Convenios (2–3 semanas) Módulo de convenios tipo Excel, importación/exportación XLSX, estados y alertas de vencimiento. Fase 5 – Optimización (2 semanas) Modo offline completo, seguridad (cifrado e integridad), respaldos y documentación técnica. Justificación La metodología ágil permite ajustar requisitos con el asesor empresarial (Rectoría/Abogado General) y con usuarios piloto; las iteraciones cortas reducen riesgo y facilitan la validación temprana de usabilidad y accesibilidad, críticas para el perfil de abogados senior. El PRD ya define un roadmap por fases, lo que encaja con sprints y entregables verificables en cada etapa de la estancia.

- Cronograma de trabajo

Cronograma de Actividades Etapa; Actividad; Mes 1; Mes 2; Mes 3; Mes 4. 1; Diseño de arquitectura y modelado de base de datos; ✔. 1; Configuración del entorno y autenticación; ✔. 1; CRUD de documentos y almacenamiento local (SQLite); ✔; ✔. 2; Gestión de usuarios, roles y grupos; ✔. 2; Implementación de permisos granulares; ✔. 2; Sincronización nube–local (base); ✔; ✔. 3; Estados de documento y control de acceso; ✔. 3; Control de versiones y bitácora; ✔. 3; Resolución de conflictos y auto-guardado; ✔. 3; Edición colaborativa en tiempo real; ✔; ✔. 4; Desarrollo módulo de convenios (tipo Excel); ✔. 4; Importación/exportación XLSX y alertas; ✔. 5; Seguridad (cifrado, integridad, respaldos); ✔. 5; Pruebas integrales y documentación técnica; ✔.

- Asignaturas y temas aplicables al proyecto (mínimo 3 asignaturas y 5 temas)

1. DESARROLLO WEB (BACKEND) 1. Arquitectura en capas con Node.js y TypeScript. 2. Desarrollo de APIs REST para documentos, convenios y usuarios. 3. Implementación de autenticación y control de acceso (JWT y roles). 4. Integración de WebSockets para edición colaborativa. 5. Sincronización nube–local con resolución de conflictos. 2. BASES DE DATOS 1. Diseño y normalización del modelo relacional. 2. Implementación de control de versiones y bitácora. 3. Gestión de estados y reglas de integridad. 4. Uso de transacciones para consistencia de datos. 5. Protección y cifrado de información sensible. 3. PROGRAMACIÓN CLIENTE–SERVIDOR 1. Comunicación REST asíncrona con manejo de JSON. 2. Implementación de WebSockets en tiempo real. 3. Validación y sanitización de datos en endpoints. 4. Optimización de consultas y rendimiento. 5. Seguridad en la comunicación (HTTPS y headers). 4. PROGRAMACIÓN CONCURRENTE 1. Control de concurrencia en edición simultánea. 2. Manejo de conflictos en sincronización. 3. Procesamiento asíncrónico de múltiples solicitudes. 4. Consistencia transaccional en operaciones críticas. 5. Gestión segura de eventos en tiempo real.